|  |  | Приложение №7 к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории Николо-Александровского сельсовета» |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории Николо-Александровского сельсовета»

1.Паспорт Подпрограммы

| 1. | Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории Николо-Александровского сельсовета» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Координатор подпрограммы | Администрация Николо-Александровского сельсовета |
| 3. | Участники подпрограммы | Администрация Николо-Александровского сельсовета |
| 4. | Цель подпрограммы | Содействие социальному и экономическому развитию Николо-Александровского сельсовета, формирование транспортной системы обеспечивающей бесперебойные грузовые и пассажирские перевозки, решение социальных проблем сельского населения. |
| 5. | Задачи подпрограммы | 1.Проведение капитального ремонта автомобильных дорог местного значения; 2. Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиям; 3.Обеспечение функционирования технических средств организации дорожного движения; 4.Оформление технической документации автомобильных дорог |
| 6. | Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы | 1 этап – с 1 января по 31 декабря 2015 года; 2 этап – с 1 января по 31 декабря 2016 года; 3 этап – с 1 января по 31 декабря 2017 года; 4 этап – с 1 января по 31 декабря 2018 года; 5 этап – с 1 января по 31 декабря 2019 года. 6 этап – с 1 января по 31 декабря 2020 года. 7 этап – с 1 января по 31 декабря 2021 года. 8 этап – с 1 января по 31 декабря 2022 года. 9 этап – с 1 января по 31 декабря 2023 года. 10 этап – с 1 января по 31 декабря 2024 года. 11этап – с 1 января по 31 декабря 2025 года. |
| 7. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, а также прогнозируемые объемы средств привлекаемые из других источников. | Общий объем ассигнований составляет 3868,2 тыс. руб., в т.ч.: 1 этап – 2015 год – 760,9 тыс. руб.; 2 этап – 2016 год – 619,0 тыс. руб.; 3 этап – 2017 год – 258,7 тыс. руб.; 4 этап – 2018 год – 447,9 тыс. руб.; 5 этап – 2019 год – 251,7 тыс. руб. 6 этап – 2020 год – 255,0 тыс. руб. 7 этап – 2021 год – 255,0 тыс. руб. 8 этап – 2022 год – 255,0 тыс. руб. 9 этап – 2023 год – 255,0 тыс. руб. 10 этап – 2024 год – 255,0 тыс. руб. 11 этап – 2025 год – 255,0 тыс. руб. Из них средства местного бюджета – 3868,2 тыс. руб. |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Поддержание состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями; 2. Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности; 3. Создание условий для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, их имущества и законных прав; |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программным методом

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети внутри поселковых дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Внутри поселковые дороги имеют ряд особенностей, а именно:

Внутри поселковые дороги представляют собой сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

В транспортной системе Николо-Александровского  сельсовета сеть
автомобильных дорог является одним из важнейших элементов, успешное
функционирование и устойчивое развитие которой оказывает огромное влияние на стабилизацию и подъем экономики села, повышение уровня и условий жизни населения, эффективное использование трудовых, природных, производственных и инвестиционных ресурсов.

В настоящее время в селе сформирована разветвленная сеть автодорог общего пользования с  гравийным покрытием, обеспечивающая устойчивую всепогодную связь с улицами. Вместе с тем состояние дорожной сети еще далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям.

Рост автомобильного парка и увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта приводит к преждевременному износу автомобильных дорог. Отдельные участки существующих дорог характеризуются высокой интенсивностью движения, превышающей технико-эксплуатационные возможности, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.

В селе должен быть полный набор всех категорий дорог и улиц, которые отвечали действующим техническим нормативам и градостроительным требованиям.

Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети поселения являются:

- несоответствие нормативно-технического состояния улично-дорожной сети установленным требованиям;

- низкий уровень обеспеченности дорог сетью ливневой канализации. Основной причиной данной проблемы являются технологические особенности производства работ при строительстве ливневой канализации, выполнить в полном объеме которые возможно только при первоначальном строительстве или реконструкции дороги.

- несоответствие улично-дорожной сети

Начало реализации приоритетных национальных проектов еще больше обострило проблему сельских автомобильных дорог, без которых просто невозможно обеспечить доступность эффективной первой медицинской помощи больным, улучшение условий проживания сельского населения и обеспечение транспортной доступности жилья. Улично-дорожная сеть поселения на большем своем протяжении также не имеет твердого покрытия, и требует ремонта. В целях определения приоритетных направлений развития дорожной сети, максимального использования производственного, ресурсного и инвестиционного потенциала района, необходим  комплексный программно-целевой подход предусматривающий решение вопросов совершенствования и развития дорожной сети Николо-Александровского сельсовета путем сбалансированного планирования всех видов дорожных работ: строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

Автомобильный общественный транспорт является самым распространенным и массовым видом транспорта. Он занимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения области.

Маршрутная сеть села сформирована таким образом, чтобы обеспечивать связь окраин села с центром.

3. Основные цели и задачи,   сроки и этапы реализации подпрограммы

Основные цели и задачи подпрограммы:

- улучшение покрытие дорог;

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры села;

- создание условий к дальнейшему развитию экономики, повышению благосостоянию сельского населения;

- обеспечение безопасности движения на дорогах Николо-Александровского сельсовета;

- повышение уровня организации деятельности в сфере транспорта и обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках;

- повышение качества обслуживания, доступности и безопасности услуг пассажирского автомобильного транспорта для населения муниципального образования.

Подпрограмма рассчитана на поэтапное выполнение в течение 2015 - 2025 годов.

| ЭТАП (год) | Вид работы | объем | Ед.изм | Цена за ед. изм (тыс руб) | сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – с 1 января по 31 декабря 2015 года | 4.Установка автобусных остановок. |  | 1 шт. | 20,0 | 20,0 |
|  | 2.Установка и замена дорожных знаков | 10 | 1 шт. | 10 | 200,0 |
|  | 3.Установка ламп уличного освещения. | 10 | 1 шт. | 7 | 60,0 |
|  | 4.Изготовление технической документации на дороги | 5 | 1 шт | 4 | 20,0 |
|  | 5. Капитальный ремонт дорожного покрытия пер. Центральный | 100 | 1 кв.м. | 4,6 | 460,9 |
| 2 этап – с 1 января по 31 декабря 2016 года. | 1. Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Ленина | 247,6 | 1 кв.м. | 2,5 | 619,0 |
| 3 этап – с 1 января по 31 декабря 2017 года. | 1. Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Ленина | 100 | 1 кв.м. | 2,587 | 258,7 |
| 4 этап – с 1 января по 31 декабря 2018 года. | 1. Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Мухина | 100 | 1 кв.м. | 4,479 | 447,9 |
| 5 этап – с 1 января по 31 декабря 2019 года | 1. Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Мухина | 50,34 | 1 кв.м. | 5,0 | 251,7 |
| 6 этап – с 1 января по 31 декабря 2020 года | 1.Установка ламп уличного освещения. | 10 | 1 кв.м | 5,5 | 55,0 |
|  | 2.Изготовление технической документации на дороги | 2 | 1 шт | 20,0 | 40,0 |
|  | 3. Капитальный ремонт дорожного покрытия пер. Центральный | 50 | 1 кв.м | 3,2 | 160,0 |
| 7 этап – с 1 января по 31 декабря 2021 года | 1.Установка ламп уличного освещения. | 20 | 1 кв.м | 5,5 | 110,0 |
|  | 2. Капитальный ремонт дорожного покрытия пер.Восточный | 29 | 1 кв.м | 5 | 145,0 |
| 8 этап – с 1 января по 31 декабря 2022 года | 1.Установка ламп уличного освещения | 20 | 1 кв.м | 5,5 | 110,0 |
|  | 1. Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Мухина | 14,5 | 1 кв.м | 10,0 | 145,0 |
| 9 этап – с 1 января по 31 декабря 2023 года | 1.Установка ламп уличного освещения | 20 | 1 кв.м | 5,5 | 110,0 |
|  | 1. Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Мухина | 14,5 | 1 кв.м. | 10,0 | 145,0 |
| 10 этап – с 1 января по 31 декабря 2024 года | 1.Установка ламп уличного освещения | 20 | 1 кв.м | 5,5 | 110,0 |
|  | 1. Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Мухина | 14,5 |  | 10 | 145,0 |
| 11 этап – с 1 января по 31 декабря 2025 года | 1.Установка ламп уличного освещения | 10 | 1 кв.м | 5,5 | 55,0 |
|  | 1. Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Мухина | 40 | 1 кв.м | 5,0 | 200,0 |

4. Ресурсное обеспечение программы

Основным источником финансирования строительства местных сельских автодорог, являются средства местного бюджета, исходя из средств поступающих акцизов.

Общая сумма затрат на реализацию Подпрограммы за период 2015 - 2025 годы составит 3868,2 тыс. руб.

Объемы финансирования Подпрограммы по годам и мероприятиям

| Объемы и источники финансирования |  | Объем средств, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| ВСЕГО |  | 3868,2 | 760,9 | 619,0 | 258,7 | 447,9 | 251,7 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| в том числе | Местный бюджет | 3868,2 | 760,9 | 619,0 | 258,7 | 447,9 | 251,7 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| 1.Содержание автомобильных дорог и сооружений на них |  | 3868,2 | 760,9 | 619,0 | 258,7 | 447,9 | 251,7 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |

5. Организация управления Подпрограммой

и контроль за ходом ее реализации

Система управления Подпрограммой включает:

- организационное обеспечение;

- экономические рычаги воздействия;

- правовые рычаги воздействия;

- информационное обеспечение.

Ответственными    за    реализацию    соответствующих    разделов    Подпрограммы являются:

- администрация Николо-Александровского сельсовета.

При необходимости администрация Николо-Александровского сельсовета предоставляет в установленном порядке в Николо-Александровский сельский совет народных депутатов предложения об изменениях и дополнениях отдельных программных   мероприятий.

6. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Подпрограммы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети внутри поселковых дорог относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в поселении;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать удобству и безопасности движения на внутри поселковых дорогах. Повышение транспортной доступности за счет развития сети внутри поселковых дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутри поселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутри поселковых дорог за счет ремонта.