РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛО-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.02.2017                                                                                                      № 5 -р

с. Николо-Александровка

О утверждения плана графика

по изготовлению Генерального плана

на территории Николо-Александровского

сельсовета

1.Утвердить  плана графика по изготовлению Генерального плана на территории Николо-Александровского сельсовета (прилагается)

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Николо-Александровского

сельсовета                                                                                         Г.Т.Панарина

Приложение

к распоряжению

главы Николо-Александровского

сельсовета № 5-р от 07.02.2017

План график

по изготовлению Генерального плана на территории Николо-Александровского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить соглашение в Отдел Архитектуры администрации Октябрьского района по подготовки аукциона на изготовления -Генерального плана на территории Николо-Александровского сельсовета - ПЗЗ - Границ поселений | март |
| 2 | Вынести на заседание сессии решения по изменению в бюджет 2017 года - о выделении денежных средств на изготовления -Генерального плана на территории Николо-Александровского сельсовета - ПЗЗ - Границ поселений | март |
| 3 | Изготовления -Генерального плана на территории Николо-Александровского сельсовета - ПЗЗ - Границ поселений | Апрель-октябрь |